PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# R E S U E L V E

Dirigirse al Poder Ejecutivo provincial para que, a través del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA), se sirva informar a este Cuerpo las siguientes cuestiones relacionadas con la paralización de las obras correspondientes a la construcción de 648 viviendas del denominado conjunto Remedios de Escalada del partido de Lanús, conforme a lo estipulado en el Convenio Nº 09-553-98 celebrado entre el IVBA y la Asociación Civil Unión Ferroviaria, a saber:

1.- Indique si la Asociación Civil Unión Ferroviaria se hizo presente a la citación efectuada por el IVBA mediante Acta de Auditoría según consta en el informe presentado ante esta Cámara en julio de 2003. En caso afirmativo informe si se requirió a aquella entidad sobre las cuestiones que se mencionan aquí abajo, indicando en cada caso cuales fueron las justificaciones aducidas por la misma:

- ¿Por qué se paralizó la obra?

- Una vez paralizada, ¿por qué no se continuó con la obra?

- ¿Qué hizo con los fondos recibidos por parte del Instituto de la Vivienda?

- ¿Qué hizo con los fondos recibidos por parte del de los adjudicatarios y hasta que fecha fueron percibidos?

2.- Indique las medidas adoptadas exigiendo a la Asociación Civil Unión Ferroviaria que cumpliera con sus obligaciones, en particular la de ordenar a la Empresa Constructora continuar con las obras.

3.- Indique cuanto dinero se aportó a la Asociación Civil Unión Ferroviaria de los fondos comprometidos para la realización de la obra: $ 9.717.768, 70 más la ampliación de $ 960.840 (según Acuerdos Complementarios 09-723-98 y 09-152-01 respectivamente).

4.- En caso de no haber aportado la totalidad del monto comprometido, indique monto aportado y fecha del último pago realizado.

5- Indique si se ha designado una nueva Comisión de Profesionales para evaluar el estado de la obra. En caso afirmativo, informe fecha de la última evaluación y estado de la obra en ese momento.

6.- Indique las medidas adoptadas contra Asociación Civil Unión Ferroviaria en caso que la misma no haya comparecido a la citación señalada.

7.- Indique si está actualmente proyectado la continuación de las obras. En caso positivo, informe la fecha de reanudación. En caso negativo, informe las razones que impiden que ello suceda.

8.- Informe toda otra cuestión que contribuya a esclarecer los motivos por los cuales no se finalizaron las obras de este plan de construcción de viviendas.

FUNDAMENTOS:

Presentación de la situación:

El Instituto de la Vivienda y la Asociación Civil Unión Ferroviaria suscribieron un convenio para llevar a cabo un plan de viviendas en la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

Dicho Plan contemplaba la construcción de 648 viviendas y debía ejecutarse en etapas, consistiendo la primera etapa en la construcción de 204 viviendas.

Al tiempo de comenzadas las obras se paralizaron, por lo cual mediante Expte. 2266/02-03 del año 2003 este Cuerpo requirió informes tanto al IVBA como a la Asociación Civil Unión Ferroviaria a fin que informaran los motivos por los cuales las obras se habían paralizado.

Mientras que la Unión Ferroviaria no respondió a tal requerimiento, el IVBA respondió con un informe presentado en julio de 2003.

Los puntos salientes de dicho informe indicaban lo siguiente:

- Que la obra se encontraba paralizada desde septiembre del 2001 con un avance (desparejo y lento) a ese entonces del 34,93%.

- Que se había designado una Comisión de Profesionales para conocer el estado de construcción y financiero de la obra.

- Que dicha Comisión informó que los trabajos habían sido bien ejecutados y que la obra no registraba deterioros.

- Que se había citado a la Unión Ferroviaria para que explicara los motivos por los cuales se había paralizando la obra.

- Que el Instituto de la Vivienda no había dejado de cumplir con su asistencia financiera.

- Que la empresa constructora dependía de las decisiones de la Unión Ferroviaria y que desconocía si esta entidad recaudaba fondos de los adjudicatarios de las unidades funcionales.

A decir por el contenido de este informe, la responsabilidad de la paralización de la obra recaería sobre la Unión Ferroviaria. En ese caso habrá que determinar que hizo con los fondos que le fueron girados para cumplir con tales fines.

Por ello, resulta importante saber si la entidad Ferroviaria acudió a la citación efectuada por el IVBA para dar las explicaciones del caso.

A partir de estos elementos, más otros que se puedan recabar, se podrán ir determinando las responsabilidades que le caben a cada una de las partes involucradas en el inconcluso proyecto.

En ese sentido, se procurará determinar si la paralización de la obra obedece a cuestiones ajenas a la voluntad de las partes (lo cual debería haberse probado oportunamente), o bien, si hubo un desvío de los fondos otorgados por el IVBA y de los fondos aportados por los adjudicatarios.

Se buscará conocer, asimismo, cuales fueron las razones que impidieron a la empresa constructora continuar con las obras lo cual, siempre a decir por lo informado por el IVBA, debía ser controlado por la Unión Ferroviaria.

Problemática habitacional:

Detrás de estos incumplimientos que impidieron la conclusión de las obras, subyace el serio problema habitacional que aqueja a gran parte del conurbano, no siendo Lanús la excepción. Al contrario.

En tal sentido vale destacar que Lanús tiene una población de medio millón de habitantes que se distribuyen en sólo 48,5 km2. Esto significa una densidad de población de 10.000 habitantes por km2, cifra sólo superada a nivel nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acceso a la vivienda, en consecuencia, constituye uno de los grandes temas que tienen por resolver tanto el gobierno provincial como el municipal.

Muchos trabajadores de Remedios de Escalada y alrededores vieron en este plan de obras una gran posibilidad de acceder a la vivienda propia. Así se volcaron en gran número a hacer un esfuerzo económico para contar con una unidad.

El tiempo fue transcurriendo y la obra no finalizó, ni siquiera la primera etapa que contemplaba la entrega de las primeras 200 unidades.

Hoy en día la obra sigue abandonada y, una vez que se deslinden las responsabilidades, habrá que ver si la estructura abandonada es apta para que se pueda seguir construyendo.

Por el bien de los trabajadores que soñaron con este proyecto, esperemos que esto no culmine como un gran fraude y, bien por el contrario, esperemos que las obras puedan retomar su curso y puedan ser entregadas como corresponde a sus adjudicatarios.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto la presente Solicitud de Informes.